**EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS PROYECTO**

**SISTEMA DE EMISION DE CARNET PARA EXTRANJEROS EN EL PERU (CARDIP)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO DEL PROYECTO** | **CARDIP–19072022** | **N°** | **0002** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **Sistema De Emisión De Carnet Para Extranjeros en el Perú** | | |
| **VERSION** | **1.0** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 1 | CARDIPENLINEA | Recomendación | 15 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  Este es la única recomendación como buena practica que tenemos como informáticos, el código captcha siempre se habilita después de presionar un botón o en todo caso si lo quieren poner junto a los botones se podría buscar un captcha de imágenes y ponerlo debajo de los botones. | | | | | |
| **MMAR ---- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 2 | CARDIPENLINEA | Medio | 16 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  Actualizar las fechas del Cardip en Línea porque se muestra como última fecha de actualización en el 2021 y actualmente tenemos muchos pases siendo el ultimo en este mes de Julio | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **Realizar la observación**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 3 | CARDIPENLINEA | Medio | 17 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  Validar para que el Numero de documento no permita poner Caracteres especiales dentro de Cardip en línea en la opción Nueva Búsqueda/ tipo de Emisión: Nuevo | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 4 | CARDIPENLINEA | Medio | 18 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  El botón Cancelar en Cardip en línea en la opción Nueva Búsqueda/tipo de Emisión: Nuevo genera que te saque del usuario totalmente hasta la pantalla de **Login** | | | | | |
| **MMAR ---- 220/07/2022**  **No realizar. Es correcto la funcionalidad**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 5 | CARDIPENLINEA | Medio | 19 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En la validación de Persona de Conctacto y Cargo de Contacto, no debe permitir el ingreso de números. | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 6 | CARDIPENLINEA | Medio | 20 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En la validación de Persona de Conctacto y Cargo de Contacto, no debe permitir el ingreso de números.  **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd** | | | | | |
| Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 7 | CARDIPENLINEA | Recomendacion | 21 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  Se recomienda que cada vez que se realiza una validación el sistema te manda a una pantalla en blanco te pone el mensaje y luego te regresa marcando de rojo lo faltante, podríamos actualizarlo a nuestros software actuales para que cuando encuentre una validación solo envíe el mensaje sin enviarte a una pantalla blanca | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **Realizar la observación**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 9 | CARDIPENLINEA | Baja | 23 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  El archivo a adjuntar es de tipo JPG, se debe validar para que cuando abras el botón de cargar solo te muestre los archivos JPG y así evites demorar buscando los archivos correspondientes entre otros tipos de archivos como se muestra en la imagen  **Esto debe hacerse en las pestañas Fotografia, Firma y Pasaporte** | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **Realizar la observación**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 10 | CARDIPENLINEA | Baja | 24 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  Después de presionar el botón **GRABAR** el sistema genera el numero de solicitud pero a la vez me aparece un botón **EDITAR** el cual se encuentra deshabilitado y no tienen ninguna funcionalidad en el tipo de Emisión **Nuevo** | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **Realizar la observación**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 11 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 25 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el modulo de **Registrador/Registro de Carne** el sistema no debería permitir ingresar números en los textbox de Apellidos y Nombres. | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 12 | CARDIPADMINISTRADOR | Media | 26 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Registrador/Registro de Carne** el sistema no está activando la opción de **Apellido de Casada** como en nuestros softwares (SGAC, MAPCE, PSC, RESLA,ETC) | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No realizar. No existe el campo “apellido de casada”**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 13 | CARDIPADMINISTRADOR | Recomendación | 27 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Registrador/Registro de Carne** se recomienda un botón para limpiar los campos | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 14 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 28 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Registrador/Consulta** se debe actualizar la validación de los campos para evitar poner cualquier tipo de elemento en los campos | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 15 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 29 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Administrador/Matenimiento** no debe permitir registrar en descripcion corta y larga números o caracteres por lo cual se debe actualizar la validación y de esta forma evitar que los agreguen asi. | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 16 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 30 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Administrador/Consulta de igual manera** se debe actualizar la validación de los campos para evitar poner cualquier tipo de elemento en los campos | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 17 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 30 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Administrador/Mantenimiento** los botones editar y eliminar están llevando una bandera que dice bloquear usuario y debe corregirse a **Editar y Eliminar** | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **Realizar la observación**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 18 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 32 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 19/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Administrador/Reportes(Resumen x calidad Migratoria)** se debe poner asterisco en las fechas para poder identificar que son ítems obligatorios y también validar que no se puedan agregar letras como en nuestros demás software | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **Realizar la observación**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 19 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 33 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 20/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Administrador/Reportes(Resumen x calidad Migratoria)** el sistema me permitió ingresar una fecha de inicio superior a la fecha fin y me genero un reporte el cual **no debería generar** | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **Realizar la observación**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 20 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 34 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 20/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Administrador/Reportes (Detalle de carnet de identidad)** el sistema me permitió ingresar una fecha de inicio superior a la fecha fin | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 21 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 35 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 20/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Administrador/Reportes(Detalle de carnet de identidad)** el sistema no debe permitir ingresar letras en los campos de fecha | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 22 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 36 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 20/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Administrador/Reportes (Consulta de Carnet)** el sistema no esta realizando las validaciones correspondientes y permite ingresar caracteres diferentes a los que no corresponden | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 23 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 37 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 20/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Administrador/Reportes(Consulta de Carnet)** el sistema me permite poner fechas demasiado en el futuro y además me permite ingresar que la fecha de inicio sea superior a la fecha fin | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 24 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 38 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 20/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Herramientas/AdminUsuarios(Bloq/desbloq)** el sistema no esta generando correctamente el filtro de perfiles y de **bloqueo y desbloque** porque yo ingrese que me buscara los perfiles **Superadministrador** y en el listado me mostro todos por igual de la misma forma hice con el otro filtro de **bloqueo y desbloqueados** y también me mostro todos | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **Realizar la observación**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 25 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 39 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 20/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Herramientas/Mantenimiento (Mantenimiento Usuario)** el sistema no esta validando correctamente en los campos que corresponde | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **No considerar, se analizará luego del pase a Prd**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Tipo de Bug** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 26 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 40 | Nuevo | 2 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 20/07/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  En el módulo de **Herramientas/Mantenimiento (Otros)** el sistema no debe permitir visualizar la ruta de conexión de la base de datos, esto puede generar una vulnerabilidad en la seguridad, esta plantilla debe quitarse por completo | | | | | |
| **MMAR --- 22/07/2022**  **Realizar la Observación**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |