**EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS PROYECTO**

**SISTEMA DE EMISION DE CARNET PARA EXTRANJEROS EN EL PERU (CARDIP)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CODIGO DEL PROYECTO** | **CARDIP–16062022** | **N°** | **0001** |
| **NOMBRE DEL PROYECTO** | **Sistema De Emisión De Carnet Para Extranjeros en el Perú** | | |
| **VERSION** | **1.0** | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 1 | Inicio/Login | Bajo | 1 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencias:  Se envió un nuevo pase, se debe actualizar la fecha | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  Realizar la observación  **OK --- 23/06/2022**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 2 |  | Bajo | 2 | Nuevo | 5 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
| **PUNTO 1**    **PUNTO 2** | | | | | |
| Incidencia:  Definir un termino de uso (Carnet o Carné), se recomienda usar Carné porque en la mayoría de los formularios esta utilizando ese termino. | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  **Realizar la observación**  **MMAR 23/06/2022**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 3 |  | Bajo | 3 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  Actualizar fecha | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  **Ocultar la etiqueta**  MMAR --- 23/06/2022  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 4 |  | Bajo | 4 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  Al presionar el botón de Resumen no me carga el documento pdf y me aparece la alerta marcada | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  **Realizar la observación**  **MMAR – 23/06/2022**  **No carga las imágenes en el PDF**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 5 |  | Bajo | 5 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  Al presionar el botón **Descargar Requisitos** no me carga nada y me sale el mensaje mostrado | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  **Se debe de “ocultar”, hasta que se obtenga la información del área de visas.**  **MMAR -23/06/2022**  **Ok**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 6 |  | Bajo | 6 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
| **INCIDENCIA** | | | | | |
| Incidencia:  La casilla Nacionalidad esta habilitada para modificar, al modificar la nacionalidad por otra genera que el Tipo de documento se borre y ocasiona un error truncante porque no deja proceder con la funcionalidad | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  **En caso se cambie el ítem de nacionalidad o no se visualice, (ya que no existe en la equivalencia con el cardip – sam), debe presentarse “habilitado” la lista de “*Tipo de Documento*”, para su registro.**  **MMAR – 23/06/2022**  **OK**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 7 |  | Bajo | 7 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  La validación debe respetar el orden de ítems de obligatoriedad. | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  **Realizar la observación**  MMAR --- 23/06/2022  OK  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 8 |  | Bajo | 8 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
| Y LUEGO DE PRESIONAR ACEPTAR TE ENVIA A LA PANTALLA | | | | | |
| Incidencia:  Utilizando la imagen del bug 7, para algunos ítems hay una validación de mostrarme un mensaje de que ítem te falta llenar, pero en otros casos te envia a otra pantalla y luego te marca, el mensaje de la validación de ítem debe ser igual para todos los campos | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  **Realizar la observación**  MMAR ---23/06/2022  OK  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 9 |  | Bajo | 9 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  Validación definida en documento que usan los programadores.  Validaciones en el campo número de teléfono:   * Debe contener solo números o en casos especiales solo el carácter +   Los lineamientos los pueden visualizar en el siguiente enlace:  <https://rreeperu365.sharepoint.com/sites/EquipoInformticoDGC/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FEquipoInformticoDGC%2FShared%20Documents%2FDocumentaci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%2F1%2E%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20%2D%20Equipo%2FEPI%2DDGC%2DEstandares%20de%20usabilidad%20para%20el%20desarrollo%20de%20aplicaciones%20web%2Epdf&parent=%2Fsites%2FEquipoInformticoDGC%2FShared%20Documents%2FDocumentaci%C3%B3n%20T%C3%A9cnica%2F1%2E%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20%2D%20Equipo&p=true&ct=1655403680227&or=OWA-NT&cid=cd03661d-c0ae-20d2-0be8-42732c11043c&ga=1> | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  **No considerar para esta versión (Lunes está programado las pruebas funcionales con el usuario ), se realizará en las próximas versiones en forma progresiva.**  **MMAR – 23/06/2022**  **OK**  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 10 |  | Bajo | 10 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:   * Mejorar la misma validación que los bugs anteriores | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  **No considerar para esta versión (Lunes está programado las pruebas funcionales con el usuario), se realizará en las próximas versiones en forma progresiva.**  MMAR – 23/06/2022  OK  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 11 |  | Bajo | 11 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:   * Validar datos de Persona de Contacto, Cargo, Nro de teléfono para que contengan letras, caracteres especiales o números según corresponda el item | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  **No considerar para esta versión (Lunes está programado las pruebas funcionales con el usuario ), se realizará en las próximas versiones en forma progresiva.**  MMAR – 23/06/2022  OK  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 12 |  | Bajo | 12 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:   * Validarse para que se pueda ingresar la imagen solicitada, en el cuadro informativo indicarse que tipo de formato de imagen va aceptar, porque según el código fuente al revisarlo me solicita una validación de solo imagen jpg, pero en la actualidad la imágenes contienen muchos formatos como png, jpeg, gif, etc y el ciudadano debe saber que tipo de formato debe presentar para facilitar su trámite. | | | | | |
| **MMAR – 16/06/2022**  **No considerar para esta versión (Lunes está programado las pruebas funcionales con el usuario), se realizará en el próximas versiones en forma progresiva.**  MMAR—23/06/2022  OK  Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 13 |  | Bajo | 13 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
| **LLENADO DE INFORMACION**    **FUNCIONALIDAD DESPUES DEL BOTÓN LIMPIAR** | | | | | |
| Incidencia:  El botón limpiar controles no ejecuta correctamente la función de limpieza | | | | | |
| Programador Martin  Descargo: | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nro** | **Módulo** | **Alto** | **Bug#** | **Estado** | **Iteración** |
| 14 |  | Bajo | 14 | Nuevo | 1 |
| **Ambiente de Prueba:** | | Consulares/Test | | | |
| Ivan Montes | | | | 16/06/2022  09:45 am | |
|  | | | | | |
| Incidencia:  Validar ítems de cada uno de los campos según los lineamientos especificados en anterior bug | | | | | |
| Programador Martin  Descargo: | | | | | |