EJECUCIÓN DE CASOS DE PRUEBAS PROYECTO

SISTEMA DE EMISION DE CARNET PARA EXTRANJEROS EN EL PERU (CARDIP)

| CODIGO DEL PROYECTO | CARDIP–19072022 | N° | 0002 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema De Emisión De Carnet Para Extranjeros en el Perú |  |  |
| VERSION | 1.0 |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CARDIPENLINEA | Recomendación | 15 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: Este es la única recomendación como buena practica que tenemos como informáticos, el código captcha siempre se habilita después de presionar un botón o en todo caso si lo quieren poner junto a los botones se podría buscar un captcha de imágenes y ponerlo debajo de los botones. |  |  |  |  |  |
| MMAR ---- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | CARDIPENLINEA | Medio | 16 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: Actualizar las fechas del Cardip en Línea porque se muestra como última fecha de actualización en el 2021 y actualmente tenemos muchos pases siendo el ultimo en este mes de Julio |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 Realizar la observación Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CARDIPENLINEA | Medio | 17 | Nuevo | 1 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: Validar para que el Numero de documento no permita poner Caracteres especiales dentro de Cardip en línea en la opción Nueva Búsqueda/ tipo de Emisión: Nuevo |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | CARDIPENLINEA | Medio | 18 | Nuevo | 1 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: El botón Cancelar en Cardip en línea en la opción Nueva Búsqueda/tipo de Emisión: Nuevo genera que te saque del usuario totalmente hasta la pantalla de Login |  |  |  |  |  |
| MMAR ---- 220/07/2022 No realizar. Es correcto la funcionalidad Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | CARDIPENLINEA | Medio | 19 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En la validación de Persona de Conctacto y Cargo de Contacto, no debe permitir el ingreso de números. |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | CARDIPENLINEA | Medio | 20 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En la validación de Persona de Conctacto y Cargo de Contacto, no debe permitir el ingreso de números. MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd |  |  |  |  |  |
| Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | CARDIPENLINEA | Recomendacion | 21 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: Se recomienda que cada vez que se realiza una validación el sistema te manda a una pantalla en blanco te pone el mensaje y luego te regresa marcando de rojo lo faltante, podríamos actualizarlo a nuestros software actuales para que cuando encuentre una validación solo envíe el mensaje sin enviarte a una pantalla blanca |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 Realizar la observación Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | CARDIPENLINEA | Baja | 23 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: El archivo a adjuntar es de tipo JPG, se debe validar para que cuando abras el botón de cargar solo te muestre los archivos JPG y así evites demorar buscando los archivos correspondientes entre otros tipos de archivos como se muestra en la imagen Esto debe hacerse en las pestañas Fotografia, Firma y Pasaporte |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 Realizar la observación Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | CARDIPENLINEA | Baja | 24 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: Después de presionar el botón GRABAR el sistema genera el numero de solicitud pero a la vez me aparece un botón EDITAR el cual se encuentra deshabilitado y no tienen ninguna funcionalidad en el tipo de Emisión Nuevo |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 Realizar la observación Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 25 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el modulo de Registrador/Registro de Carne el sistema no debería permitir ingresar números en los textbox de Apellidos y Nombres. |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | CARDIPADMINISTRADOR | Media | 26 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Registrador/Registro de Carne el sistema no está activando la opción de Apellido de Casada como en nuestros softwares (SGAC, MAPCE, PSC, RESLA,ETC) |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No realizar. No existe el campo “apellido de casada” Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | CARDIPADMINISTRADOR | Recomendación | 27 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Registrador/Registro de Carne se recomienda un botón para limpiar los campos |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 28 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Registrador/Consulta se debe actualizar la validación de los campos para evitar poner cualquier tipo de elemento en los campos |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 29 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Administrador/Matenimiento no debe permitir registrar en descripcion corta y larga números o caracteres por lo cual se debe actualizar la validación y de esta forma evitar que los agreguen asi. |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 30 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Administrador/Consulta de igual manera se debe actualizar la validación de los campos para evitar poner cualquier tipo de elemento en los campos |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 30 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Administrador/Mantenimiento los botones editar y eliminar están llevando una bandera que dice bloquear usuario y debe corregirse a Editar y Eliminar |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 Realizar la observación Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | CARDIPADMINISTRADOR | Baja | 32 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 19/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Administrador/Reportes(Resumen x calidad Migratoria) se debe poner asterisco en las fechas para poder identificar que son ítems obligatorios y también validar que no se puedan agregar letras como en nuestros demás software |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 Realizar la observación Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 33 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 20/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Administrador/Reportes(Resumen x calidad Migratoria) el sistema me permitió ingresar una fecha de inicio superior a la fecha fin y me genero un reporte el cual no debería generar |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 Realizar la observación Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 34 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 20/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Administrador/Reportes (Detalle de carnet de identidad) el sistema me permitió ingresar una fecha de inicio superior a la fecha fin |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 35 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 20/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Administrador/Reportes(Detalle de carnet de identidad) el sistema no debe permitir ingresar letras en los campos de fecha |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 36 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 20/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Administrador/Reportes (Consulta de Carnet) el sistema no esta realizando las validaciones correspondientes y permite ingresar caracteres diferentes a los que no corresponden |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 37 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 20/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Administrador/Reportes(Consulta de Carnet) el sistema me permite poner fechas demasiado en el futuro y además me permite ingresar que la fecha de inicio sea superior a la fecha fin |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 38 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 20/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Herramientas/AdminUsuarios(Bloq/desbloq) el sistema no esta generando correctamente el filtro de perfiles y de bloqueo y desbloque porque yo ingrese que me buscara los perfiles Superadministrador y en el listado me mostro todos por igual de la misma forma hice con el otro filtro de bloqueo y desbloqueados y también me mostro todos |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 Realizar la observación Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 39 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 20/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Herramientas/Mantenimiento (Mantenimiento Usuario) el sistema no esta validando correctamente en los campos que corresponde |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 No considerar, se analizará luego del pase a Prd Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |

| Nro | Módulo | Tipo de Bug | Bug# | Estado | Iteración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | CARDIPADMINISTRADOR | ALTO | 40 | Nuevo | 2 |
| Ambiente de Prueba: |  | Consulares/Test |  |  |  |
| Ivan Montes |  |  |  | 20/07/2022 09:45 am |  |
| Incidencia: En el módulo de Herramientas/Mantenimiento (Otros) el sistema no debe permitir visualizar la ruta de conexión de la base de datos, esto puede generar una vulnerabilidad en la seguridad, esta plantilla debe quitarse por completo |  |  |  |  |  |
| MMAR --- 22/07/2022 Realizar la Observación Programador Martin Descargo: |  |  |  |  |  |